« Visualisation augmentée de données tabulaires»
# Fiches d’itération n°3 du 23 janvier au 30 janvier

Objectifs :
- Trouver comment intégrer un fichier et l’afficher dans Qt.
- Trouver comment le mettre sous forme de tableau
- Faire le squelette de l’interface
Tâches à réaliser :
…
Fiche prévisionnelle
Acteur	Tâches	Début	Fin prévue	Fin réelle	Commentaires
Johan	Trouver comment intégrer un fichier et l’afficher dans Qt.	23/01	27/01
Johan	Squelette de l’interface	23/01	30/01
Pierre	Trouver quelle structure utiliser pour tableau	23/01	30/01

Fiche réelle
Acteur	Tâches	Début	Fin prévue	Fin réelle	Commentaires
Johan	Trouver comment intégrer un fichier et l’afficher dans Qt.	23/01		26/01	Ok, même si on pas réellement essayé de l’afficher pour l’instant.
Johan	Squelette de l’interface	23/01		30/01	Plutôt fini, il reste juste à finir d’implémenter les signaux sur les couleurs.
Pierre	Trouver quelle structure utiliser pour tableau	23/01		...	Pas fini