« Visualisation augmentée de données tabulaires»
# Fiches d’itération n°3 du 23 janvier au 30 janvier

Objectifs :
- Travailler sur la mise en place du système de couleurs
- Implémenter un tableau à l’aide de QTableView
Tâches à réaliser :
…
Fiche prévisionnelle
Acteur	Tâches	Début	Fin prévue	Fin réelle	Commentaires
Johan	Travailler sur la mise en place du système de couleurs	30/01	03/02
Pierre / Johan	Implémenter un tableau à l’aide de QTableView	30/01	05/02

Fiche réelle
Acteur	Tâches	Début	Fin prévue	Fin réelle	Commentaires
Johan	Travailler sur la mise en place du système de couleurs	30/01		03/02	Ok, mais c’est + à titre d ‘exemple, il faudra ensuite adapter avec le tableau.
Pierre / Johan	Implémenter un tableau à l’aide de QTableView	30/01		Pas terminé	Des recherches ont été faites, mais pas encore validées, ni implémentées.